IntApp

Guía de Trabajo

TFM MFP IA Aplicada al Deporte

Alumno: Roberto Franco

Director: Javier Sánchez Rueda

Abril 2026

# 1. Calendario general

| Hito | Fecha | Qué entregar |
| --- | --- | --- |
| Entrega 1 | 12 abril | Título + planteamiento inicial (ya entregado) |
| Entrega 2 | 17 mayo | Protocolo de scoring completo + datos generados + modelo entrenado |
| Entrega 3 | 7 junio | Proyecto completo: app funcional + análisis de sensibilidad + SHAP |
| TFM definitivo | 21 junio | Memoria escrita (30-40 pp) |
| Defensa oral | 6-10 julio | Presentación PPT + defensa |

# 2. Plan semana a semana

## Semana 1 (14-20 abril): Setup del entorno + Protocolo de scoring

- Instalar Python (Anaconda recomendado) y dependencias: pip install -r requirements.txt

- Abrir JupyterLab y ejecutar el Notebook 01 (generación de datos) para verificar que todo funciona

- Lanzar la app Streamlit: streamlit run app/streamlit_app.py y comprobar que carga

- Abrir docs/Protocolo_Scoring_Roberto_Franco.docx y empezar a completar la Sección 1 (Población objetivo)

- Entregable: captura de la app funcionando + Sección 1 del protocolo completa

## Semana 2 (21-27 abril): Protocolo de scoring — Variables y umbrales

- Completar la Sección 2 del protocolo: definir umbrales de riesgo para las 23 variables

- Para cada variable: buscar al menos 1 referencia bibliográfica que justifique el umbral

- Asignar pesos (1-3) a cada variable según su relevancia clínica

- Actualizar src/variables.py con los rangos correctos de la literatura (líneas marcadas TODO ROBERTO)

- Entregable: Sección 2 del protocolo completa + variables.py actualizado

## Semana 3 (28 abril - 4 mayo): Reglas de clasificación

- Completar la Sección 3 del protocolo: definir reglas de riesgo alto, medio y bajo

- Redactar cada regla como condición lógica clara (AND/OR)

- Completar la Sección 4: justificación de cada umbral con evidencia

- Traducir las reglas al código: editar src/generador_datos.py → función generar_label()

- Re-ejecutar Notebook 01 para regenerar los 500 deportistas con las nuevas reglas

- Entregable: protocolo Secciones 3-4 completas + generador_datos.py modificado

## Semana 4 (5-11 mayo): Exploración + Entrenamiento de modelos

- Ejecutar Notebook 02 (exploración de datos): revisar distribuciones y correlaciones

- Ejecutar Notebook 03 (entrenamiento): comparar Random Forest vs Logistic Regression vs Gradient Boosting

- Analizar métricas: accuracy, F1 por clase, matriz de confusión

- Escribir en el TFM por qué eliges un modelo sobre los otros

- Guardar capturas de los gráficos en figuras/

- Entregable: notebook 03 ejecutado + justificación del modelo elegido

## Semana 5 (12-17 mayo): Entrega 2 + Interpretación SHAP

- Preparar documento de Entrega 2 con: protocolo + datos + modelo entrenado

- Ejecutar Notebook 04 (interpretación SHAP)

- Interpretar clínicamente los gráficos SHAP: ¿las variables más importantes coinciden con tu criterio?

- Documentar qué variables son las más determinantes y si eso tiene sentido clínico

- Entregable: Entrega 2 al tutor

## Semana 6 (18-25 mayo): Análisis de sensibilidad

- Ejecutar Notebook 05 (análisis de sensibilidad)

- Variar los umbrales de scoring (±10-20%) y observar cómo cambian las predicciones

- Documentar: ¿el modelo es robusto? ¿qué umbrales son más sensibles?

- Completar la Sección 5 del protocolo: limitaciones conocidas

- Entregable: notebook 05 ejecutado + análisis documentado

## Semana 7 (26 mayo - 1 junio): Validación + App Streamlit

- Ejecutar Notebook 06 (validación de datos sintéticos)

- Verificar que la app Streamlit funciona de extremo a extremo con el modelo entrenado

- Probar la app con 3-4 perfiles de deportista distintos (bajo, medio, alto riesgo)

- Completar la Sección 6 del protocolo: protocolo de medición estandarizado

- Opcional: mostrar la herramienta a un compañero fisioterapeuta y recoger feedback

- Entregable: app validada + protocolo completo

## Semana 8 (2-7 junio): Entrega 3

- Pulir todo el proyecto: verificar que notebooks + app funcionan de principio a fin

- Revisar coherencia entre protocolo de scoring, código y resultados

- Preparar el documento de Entrega 3

- Entregable: Entrega 3 al tutor

## Semanas 9-10 (8-21 junio): Memoria del TFM

- Redactar la memoria siguiendo la estructura del protocolo:

  - Portada, Resumen, Índice

  - Introducción y contextualización (problema de las lesiones en deporte)

  - Justificación del proyecto

  - Objetivos (general + 4-5 específicos)

  - Marco teórico (variables clínicas, justificación bibliográfica de rangos)

  - Metodología (protocolo de scoring, generación de datos, pipeline ML)

  - Resultados (comparación modelos, SHAP, sensibilidad)

  - Discusión (interpretación clínica, circularidad epistémica, limitaciones)

  - Conclusiones y líneas futuras

  - Referencias (APA 7)

  - Anexos (protocolo de scoring completo, código clave, capturas)

- 30-40 páginas sin contar anexos ni bibliografía

- Entrega definitiva: 21 de junio

## Semanas 11-12 (24 junio - 10 julio): Defensa

- Preparar PPT de 15-20 diapositivas

- Estructura: problema → protocolo de scoring → demo app → resultados → conclusiones

- Ensayar la exposición (10-15 minutos)

- Preparar respuestas a preguntas previsibles: circularidad, datos sintéticos, validez clínica

# 3. Estructura del proyecto (qué hay en cada carpeta)

- README.md — Descripción general del proyecto e instrucciones de instalación

- requirements.txt — Dependencias Python del proyecto

- docs/Protocolo_Scoring_Roberto_Franco.docx — Tu protocolo de scoring clínico (PRIMER PASO)

- datos/sinteticos/ — CSV generado por el Notebook 01 (500 deportistas)

- datos/procesados/ — CSV transformado con ratios y asimetrías

- datos/raw/ — Carpeta para futuros datos reales

- modelos/ — Modelos entrenados guardados (.joblib)

- figuras/ — Gráficos generados automáticamente para el TFM

- notebooks/01_generacion_datos.ipynb — Genera los 500 deportistas sintéticos

- notebooks/02_exploracion_datos.ipynb — Explora y visualiza el dataset

- notebooks/03_entrenamiento_modelo.ipynb — Entrena y compara 3 modelos ML (TAREA ROBERTO)

- notebooks/04_interpretacion_modelo.ipynb — Gráficos SHAP de importancia de variables (TAREA ROBERTO)

- notebooks/05_analisis_sensibilidad.ipynb — Robustez del scoring ante cambios de umbral (TAREA ROBERTO)

- notebooks/06_validacion_sinteticos.ipynb — Valida la calidad de los datos generados

- src/variables.py — Diccionario central con las 23 variables clínicas (TAREA ROBERTO)

- src/generador_datos.py — Genera datos y clasifica riesgo (TAREA ROBERTO)

- src/preprocesador.py — Limpieza, ratios y normalización de datos

- src/modelo.py — Entrenamiento y evaluación de modelos ML

- src/evaluador_riesgo.py — Evaluador de riesgo para nuevos deportistas

- app/streamlit_app.py — Aplicación web con interfaz de semáforo

# 4. Comandos esenciales

| Qué hacer | Comando |
| --- | --- |
| Instalar dependencias | pip install -r requirements.txt |
| Abrir JupyterLab | jupyter lab |
| Lanzar la app | streamlit run app/streamlit_app.py |
| Regenerar datos | Ejecutar Notebook 01 completo (Run All) |
| Reentrenar modelo | Ejecutar Notebook 03 completo (Run All) |

# 5. Dónde tocar el código

| Archivo | Qué ajustar |
| --- | --- |
| docs/Protocolo_Scoring_*.docx | Completar TODO ROBERTO: umbrales, reglas, justificaciones |
| src/variables.py | Ajustar rangos de cada variable con valores de la literatura |
| src/generador_datos.py | Traducir reglas de scoring a la función generar_label() |
| notebooks/03_*.ipynb | Analizar métricas y justificar elección de modelo |
| notebooks/04_*.ipynb | Interpretar clínicamente los gráficos SHAP |
| notebooks/05_*.ipynb | Documentar robustez del sistema ante cambios de umbral |

# 6. Consejos prácticos

- El protocolo de scoring es TU aportación original. Hazlo ANTES de tocar código.

- Documenta cada decisión: por qué ese umbral, por qué ese peso, por qué esa regla.

- Las decisiones clínicas son más importantes que el código. El tribunal quiere ver criterio de fisioterapeuta.

- Sé honesto con la circularidad epistémica: el modelo confirma coherencia, no valida clínicamente.

- Si algo falla, lee el mensaje de error completo antes de pedir ayuda.

- Guarda capturas de pantalla de los resultados — las necesitarás para la memoria y la presentación.

- Ejecuta los notebooks siempre en orden (01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06). Si cambias algo en el 01, re-ejecuta todos los siguientes.

- La app Streamlit recoge automáticamente el mejor modelo del Notebook 03. No necesitas configuración adicional.